РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.08.2026 |  | № | 345 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030гг.» за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 14.07.2025 № 112 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг.» за I полугодие 2026 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

4.   Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Песчанокопского района                                                                В.В. Лозин

Постановление вносит:

отдел строительства, газо-электроснабжения,

транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 04.08.2026 № 345

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Песчанокопского района

«Формирование современной городской среды на территории

Песчанокопского района» на 2018-2030 гг.»

по состоянию на 01.07.2026 года

Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы по состоянию на 01.07.2026 года.

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного года | Информа-ционная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | РП; МП | возрастающий | единиц | 1 | 0 | - | Благоустройство общественной территории запланировано до 30.11.2026 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Песчанокопский район | РП; МП | возрастающий | процентов | 10 | 10 | - | Показатель достигнут |
| 1.2. | Задача «Проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. | РП; МП | возрастающий | единиц | 1 | 0 | - | Вовлечены граждане старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды |
| Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача Поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований. | РП; МП | возрастающий | процентов | 10 | 10 | - | Реализованы мероприятия, направленные на реализацию инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района. |
| 2.2. | Задача Создание условий для повышения удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. | РП; МП | возрастающий | единиц | 1 | 0 | - | Благоустройство общественной территории запланировано до 30.11.2026 |

Таблица 2

2. Отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.07.2026 год.

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки | Плановый срок реализа-ции (период)/(дата) | Факти-ческая дата окончания реализации, наступления контрольной точки | Результат реализации (краткое описание, причины нереали-зации/ реали-зации не в полном объеме) | Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Ответствен-ный исполнитель (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | Начальник отдела строитель-ства, газо-электро-снабжения, транспорта и связи и вопросам муници-пального хозяйства |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Территория для благоустройства «бульвар Победы, расположенный по адресу: Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Суворова, 6А» | 30.11.26г. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Мероприятия на реализацию регионального проекта«Благоустройство территорий» |  | - | - | 2920,0 | 0,0 | 2595,5 | 0,0 | 178,5 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Благоустройство второй очереди парка с. Жуковское, ул. Ленина, 98-В (приобретение ограждения, лавочек и урн) | 31.08.26г. | - | - | 2920,0 | 0,0 | 2595,5 | 0,0 | 178,5 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2920,0 | 0,0 | 2595,5 | 0,0 | 178,5 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 4

Об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  | Исполнение, тыс.рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 2920,0 | 2595,5 | 2595,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 2595,5 | 2595,5 | 2595,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 146,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 178,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия на реализацию регионального проекта «Благоустройство территорий» | 2920,0 | 2595,5 | 2595,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 2595,5 | 2595,5 | 2595,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 178,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                    О.В. Купина