РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.06.2026 |  | № | 257 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 №818 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 года №673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.07.2024 №112 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района»,   на основании решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 29.04.2026 №321 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №283 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»,

Постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 №818 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района», изложив его в новой редакции.

2.  Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий Администрации разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Придворову Н.В.

И.о. Главы Песчанокопского района,

заместитель главы Администрации района

по сельскому хозяйству и вопросам

муниципального хозяйства                                                                   А.Н. Кравцов

Постановление вносит:

отдел социально-экономического

развития и привлечения инвестиций

,

Приложение

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 29.06.2026 № 257

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Песчанокопского района «Территориальное

планирование и обеспечение доступным

и комфортным жильем населения Песчанокопского района»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Песчанокопского района

«Территориальное планирование и обеспечение

доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

Муниципальной программы Песчанокопского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным

и комфортным жильем населения Песчанокопского района»

Муниципальная программа Песчанокопского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в жилищной сфере и в сфере территориального развития Песчанокопского района.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Песчанокопского района.

Основными факторами, влияющими на темпы ввода жилья в эксплуатацию, являются вовлечение в оборот земельных участков, обеспечение новых жилых микрорайонов объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, стимулирование спроса на жилье с помощью мер государственной поддержки, в том числе субсидирования процентной ставки по кредитам.

Ежегодно объемы построенного жилья увеличиваются, что обеспечивает выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения.

В 2025 году объемы жилищного строительства на территории района составили – 4 556,0 кв. метров. Ввод жилья на одного человека в 2025 году по Песчанокопскому району составил 0,18 кв. метра.

Выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения обеспечивает градостроительная политика, направленная на создание условия для комплексного обновления населенных пунктов и повышения качества жизни граждан.

Применение механизма комплексного развития территорий позволяет вовлечь в оборот земельные участки в объеме, необходимом для достижения цели по увеличению объема жилищного строительства, и обеспечить территории под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой.

Одними из наиболее важных социальных проблем остаются проблемы обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также оказания гражданам государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья.

В 2025 году в Песчанокопском районе жилищные условия улучшила 1 семья, ей оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий в рамках реализации государственной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» (далее также – государственная программа).

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

Песчанокопского района в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие территориального планирования и жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики: обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортности жилищного фонда потребностям населения.

Цели муниципальной программы – сохранение годового объема ввода жилья до 3,30 тыс. кв. метров к 2030 году и улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 12 семей.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Песчанокопского района на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2018 №284 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Песчанокопского района до 2030 года", цели и задачи по развитию строительного комплекса включают:

- Обеспечение потребности строительных организаций в территориях под строительство жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры:

создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе стандартного жилья (подготовка и предоставление новых земельных участков под комплексную и иную застройку, обеспечение перспективных территорий жилищного строительства инженерной инфраструктурой);

разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

- Стимулирование развития рынка жилья:

поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья;

развитие рынка арендного жилья.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Мероприятия муниципальной программы осуществляются в соответствии с государственными программами Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (далее – государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»), «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 (далее – государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»), и направлены на достижение стратегического приоритета в жилищной сфере – создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, а также для повышения доступности жилья для всех категорий граждан, в том числе:

путем применения механизма комплексного развития территорий;

обеспечение участков инженерной и транспортной инфраструктурой;

повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан;

ликвидация аварийного жилья.

Достижение целей муниципальной программы способствует достижению национальной цели и целей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – улучшение жилищных условий не менее 1 семьи ежегодно.

4. Задачи, способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи:

1. Создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков, в том числе застроенных. В рамках решения данной задачи предусмотрено: обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления и бесплатно предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, вовлечение в оборот территорий с использованием механизма комплексного развития территорий, проведение комплексных кадастровых работ.

2. Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселение ветхого фонда. Решение задачи предполагает переселение семей, проживающих в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и снос домов, расселение которых завершено в полном объеме и земельные участки под которыми имеют перспективы использования.

3. Сокращение количества проблемных объектов на территории Песчанокопского района.

4. Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях: детей-сирот, молодых и многодетных семей.

5. Создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан путем предоставления бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья и части процентных ставок по кредитам, земельных сертификатов, компенсации затрат кредитных организаций, предоставляющих льготные ипотечные кредиты.

6. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций Администрации Песчанокопского района и подведомственных ей муниципальных бюджетных учреждений Песчанокопского района, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы предусмотрено участие сельских поселений Песчанокопского района и привлечение средств местных бюджетов.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, приведен в приложении к муниципальной программе.

Администрации муниципальных образований обеспечивают согласование с соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета проектов муниципальных программ муниципальных образований, софинансируемых за счет средств субсидий областного бюджета, а также проектов внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ муниципальных образований и (или) изменение состава мероприятий указанных программ в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Песчанокопского района «Территориальное

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы Песчанокопского района | Придворова Нина Владимировна, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам; Кравцов Алексей Николаевич, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района (Стерлева Яна Григорьевна – начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; начальник Митина Елена Викторовна – начальник сектора по вопросам архитектуры и градостроительства – главный архитектор; Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи, и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района) |
| Период реализации муниципальной программы Песчанокопского района | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Песчанокопского района | Цель 1- сохранение годового объема ввода жилья до 3300 кв.метров к 2030 году; |
|  | Цель 2- улучшение жилищных условий граждан к 2030 году не менее 12 семей; |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 84385,4 тыс. рублей: этап I: 50655,9 тыс. рублей; этап II: 33729,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственные программы Российской Федерации: государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710; государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642; |

2. Показатели муниципальной программы Песчанокопского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Вид показателя |  | Базовое значение показателя |  |  |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2030 (справоч-но) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |
| Цель 1 муниципальной программы «Сохранение годового объема ввода жилья до 3 300 кв. метров к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | МП | возрастание | Кв.метров | статисти-ческий |  | 4,0 |  | 2023 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | Соглашение о реализации программы по вводу жилья в эксплуатацию на 2025-2030 гг. на территории Песчанокопского района |  | Администрация Песчанокопского района | улучшение жилищных условий не менее 1 семей ежегодно и сохранение объема жилищного строительства не менее чем до 3 300 кв. метров в год | информацион-ная система отсутствует |  |
| 1.2. | Темп ввода жилья в эксплуатацию | МП | возрастание | процентов | ведомственный |  | 100,0 |  | 2023 |  | 100,0** |  | 100,0** |  | 100,0** |  | 100,0** |  | - |  | Администрация Песчанокопского района | улучшение жилищных условий не менее 1 семей ежегодно и сохранение объема жилищного строительства не менее чем до 3 300 кв. метров в год | информацион-ная система отсутствует |  |
| Цель2 муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан к 2030 году не менее 12 семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | возрастание | Тыс.семей | ведомст-венный |  | 0,001 |  | 2023 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | муниципальная программа Песчанокопского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» |  | Администрация Песчанокопского района | улучшение жилищных условий не менее 1 семьи ежегодно | информацион-ная система отсутствует |  |
| 2.2. | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | МП | возрастание | Тыс.семей | ведомст-венный |  | 0,001 |  | 2023 |  | 0,002 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | Соглашение о предоставлении субвенции на осуществление полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, предусмотренных статьей 1 Областного закона от 22 июня 2006 года № 499-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Администрация Песчанокопского района | улучшение жилищных условий не менее 1 семьи ежегодно | информацион-ная система отсутствует |  |
| 2.3. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | МП | возрастание | процентов | ведомственный |  | 100,0 |  | 2023 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету |  |  |  |  |  |

*   Год базового значения – 2023 год;

** Плановые значения установлены в соответствии с показателями, предусмотренными для Песчанокопского района Соглашением о реализации программы по вводу жилья в эксплуатацию на 2025-2030 гг. на территории Песчанокопского района от 25.03.2025г. с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.  Сохранение объема ввода жилья на плановый период до 2030 года.

*** Год базового значения – 2023 год;

**** Год базового значения – 2023 год;

***** Базовое значение показателя превышает плановые значения в связи с тем, что в 2022 году молодые семьи, получившие свидетельства, реализовали свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий раньше окончания срока действия свидетельства.

3. Структура муниципальной программы Песчанокопского района

| ### № ### п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации района; отдел имущественных и земельных отношений Администрации района | ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 1.1.1. | ### Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | ### предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | количество семей, улучшивших жилищные условия; количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем; доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат |
| - Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрации района; отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи, и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 2.1.1. | Создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков, ### в том числе застроенных | вовлечены в оборот земельные участки ### для жилищного строительства | объем жилищного строительства; темп ввода жилья ### в эксплуатацию |
| - Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи, и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района; сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 2.2.1. | Жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | обеспечение безопасных условий проживания граждан, вовлечение в оборот земельных участков | количество семей, улучшивших жилищные условия |

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы Песчанокопского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 9181,0 |  | 11244,3 | 6653,5 | 6650,7 | 33729,5 |
|  | Федеральный бюджет | 1089,4 |  | 72,8 | 226,5 | 223,9 | 1612,6 |
|  | Областной бюджет | 7705,5 |  | 11103,4 | 6213,7 | 6213,7 | 31236,3 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 386,1 |  | 68,1 | 213,3 | 213,1 | 880,6 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 8931,0 |  | 11244,3 | 6653,5 | 6650,7 | 33479,5 |
|  | Федеральный бюджет | 1089,4 |  | 72,8 | 226,5 | 223,9 | 1612,6 |
|  | Областной бюджет | 7705,5 |  | 11103,4 | 6213,7 | 6213,7 | 31236,3 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 136,1 |  | 68,1 | 213,3 | 213,1 | 630,6 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» (всего), в том числе: | 250,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 250,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда» (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

- Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций администрации Песчанокопского района; отдел имущественных и земельных отношений администрации Песчанокопского района |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### Муниципальная программа Песчанокопского района ### «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  |  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за дос-тижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2030 (справоч-но) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем |  |  | убывание | КМП | человек | 2 | 2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация Песчанокопского района; Отдел Образования Песчанокопского района |  |  | информационная система отсутствует |
| 1.2. | ### Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года |  |  | убывание | КМП | человек | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация Песчанокопского района; Отдел Образования Песчанокопского района |  |  | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями из числа подлежащих обеспечению жильем |  |  | возрастание | КМП | процентов | 50,0 | 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация Песчанокопского района; Отдел имущественных и земельных отношений админтрации Песчанокопского района |  |  | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года |  |  | возрастание | КМП | человек | 2 | 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация Песчанокопского района; отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций администрации района |  |  | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат |  |  | возрастание | КМП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 |  | Администрация Песчанокопского района; отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций администрации района |  |  | информационная система отсутствует |

** Значение показателя в 2025 – 2026 годах ниже базового в связи с внесением изменений в методику расчета показателя.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 |  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей» | ### социальное обеспечение и иные выплаты населению | ### улучшены жилищные условия молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты ### на приобретение (строительство) жилья | ### Тысяча семей | ### 0,001 | 2023 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся ### без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ### Оказание услуг (выполнение работ) | ### решена жилищная проблема детей-сирот ### и детей, оставшихся без попечения родителей | Тысяча семей | ### 0,001 | 2023 | ### 0,002 |  | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 |
| 1.3. | ### Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете ### в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи ### которых имеется трое или более детей-близнецов» | ### Жилищное обеспечение граждан | ### улучшены жилищные условия граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое ### или более детей-близнецов | семья | ### 0 | 2023 | ### 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | ### Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете ### в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» | ### Жилищное обеспечение граждан | ### улучшены жилищные условия граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять ### или более несовершеннолетних детей | семья | ### 0 | 2023 | ### 0 |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | Х | 8931,0 | 11244,3 | 6653,5 | 6650,7 | 33729,5 |
|  | Федеральный бюджет |  | 1089,4 | 72,8 | 226,5 | 223,9 | 1612,6 |
|  | Областной бюджет |  | 7705,5 | 11103,4 | 6213,7 | 6213,7 | 31236,3 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 136,1 | 68,1 | 213,3 | 213,1 | 630,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены жильем молодые семьи» (всего), в том числе: | Х | 2231,0 | 1115,6 | 3046,8 | 3044,0 | 9437,4 |
|  | Федеральный бюджет |  | 1089,4 | 72,8 | 226,5 | 223,9 | 1612,6 |
|  | Областной бюджет |  | 1005,5 | 974,7 | 2607,0 | 2607,0 | 7194,2 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 136,1 | 68,1 | 213,3 | 2131 | 630,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 902 1004 06.401.L4970 320 | 2231,0 | 1115,6 | 3046,8 | 3044,0 | 9437,4 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: | Х | 6700,0 | 10128,7 | 3606,7 | 3606,7 | 24042,1 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 6700,0 | 10128,7 | 3606,7 | 3606,7 | 24042,1 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 902 1004 06.4.01.Д0820 410 | 6700,0 | 10128,7 | 3606,7 | 3606,7 | 10128,7 |
| 4. | ### Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5. | ### Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей», предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения, отраслевого отдела Администрации Песчанокопского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2025году реализации (всего) | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключение соглашений ### о предоставлении субсидии с органами исполнительной власти» | 1 февраля 2025 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям» | 2 июня 2025 г. |  | отчет |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Перечисление средств субсидий в местные бюджеты» | 30 сентября 2025 г. |  | отчет | информационная система «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2026 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1 «Заключение соглашений ### о предоставлении субсидии с органами исполнительной власти» | 1 февраля 2026 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2 «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям» | 1 июня 2026 г. |  | отчет |  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3 «Перечисление средств субсидий в местные бюджеты»» | 30 сентября 2026 г. |  | отчет | информационная система «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2027 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1 «Заключение соглашений ### о предоставлении субсидии с органами исполнительной власти» | 1 февраля 2027 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2 «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям»» | 1 июня 2027 г. |  | отчет |  |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3 «Перечисление средств субсидий в местные бюджеты» | 30 сентября 2027 г. |  | отчет | информационная система «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| 1.13. | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2028 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.1 «Заключение соглашений ### о предоставлении субсидии с органами исполнительной власти» | 1 февраля 2028 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.2 «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям»» | 1 июня 2028 г. |  | отчет | информационная система «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| 1.16. | Контрольная точка 1.3.3 «Перечисление средств субсидий в местные бюджеты» | 30 сентября 2028 г. |  | отчет | информационная система «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 1.4 «Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.1 «Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета ### с органами местного самоуправления | 17 февраля 2025 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | соглашение | Информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4.2 «Приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета» | 31 декабря 2025 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.20. | Мероприятие (результат) 1.5 «Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2026 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.21. | Контрольная точка 1.5.1 «Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета ### с органами местного самоуправления» | 15 февраля 2026 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | соглашение | Информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 1.5.2 «Приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета» | 31 декабря 2026 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.23. | Мероприятие (результат) 1.6 ««Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2027 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.24. | Контрольная точка 1.6.1 «Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета ### с органами местного самоуправления» | 15 февраля 2027 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | соглашение | Информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 1.6.2 «Приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета» | 31 декабря 2027 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.26. | Мероприятие (результат) 1.6 ««Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2028 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.27. | Контрольная точка 1.6.1 «Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета ### с органами местного самоуправления» | 15 февраля 2028 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | соглашение | Информационная система отсутствует |
| 1.28 | Контрольная точка 1.6.2 «Приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета» | 31 декабря 2028 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.29. | Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов» в 2025 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.30. | Контрольная точка 1.7.1. Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления | 1 мая 2025 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | список | Информационная система отсутствует |
| 1.31. | Контрольная точка 1.7.2. Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления | 30 июня 2025 г. |  | договор | Информационная система отсутствует |
| 1.32. | Контрольная точка 1.7.3. Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан | 1 ноября 2025 г. |  | список | Информационная система отсутствует |
| 1.33. | Контрольная точка 1.7.4. Средства субвенции перечислены в местный бюджет | 31 декабря 2025 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.34. | Мероприятие (результат) 1.8 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов» в 2026 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.35. | Контрольная точка 1.8.1. Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления | 1 мая 2026 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | список | Информационная система отсутствует |
| 1.36. | Контрольная точка 1.8.2. Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления | 30 июня 2026 г. |  | договор | Информационная система отсутствует |
| 1.37. | Контрольная точка 1.8.3. Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан | 1 ноября 2026 г. |  | список | Информационная система отсутствует |
| 1.38. | Контрольная точка 1.8.4. Средства субвенции перечислены в местный бюджет | 31 декабря 2026 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.39. | Мероприятие (результат) 1.9 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов» в 2027 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.40. | Контрольная точка 1.9.1. Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления | 1 мая 2027 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | список | Информационная система отсутствует |
| 1.41. | Контрольная точка 1.9.2. Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления | 30 июня 2027 г. |  | договор | Информационная система отсутствует |
| 1.42. | Контрольная точка 1.9.3. Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан | 1 ноября 2027 г. |  | список | Информационная система отсутствует |
| 1.43. | Контрольная точка 1.9.4. Средства субвенции перечислены в местный бюджет | 31 декабря 2027 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.44. | Мероприятие (результат) 1.9 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов» в 2028 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.45. | Контрольная точка 1.9.1. Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления | 1 мая 2028 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | список | Информационная система отсутствует |
| 1.46. | Контрольная точка 1.9.2. Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления | 30 июня 2028 г. |  | договор | Информационная система отсутствует |
| 1.47. | Контрольная точка 1.9.3. Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан | 1 ноября 2028 г. |  | список | Информационная система отсутствует |
| 1.48. | Контрольная точка 1.9.1. Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления | 1 мая 2028 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.49. | Мероприятие (результат) 1.10 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» в 2025 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.50. | Контрольная точка 1.10.1. Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления | 1 мая 2025 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | список | Информационная система отсутствует |
| 1.51. | Контрольная точка 1.10.2. Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления | 30 июня 2025 г. |  | договор | Информационная система отсутствует |
| 1.52. | Контрольная точка 1.10.3. Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан | 1 ноября 2025 г. |  | список | Информационная система отсутствует |
| 1.53. | Контрольная точка 1.10.4. Средства субвенции перечислены в местный бюджет | 28 декабря 2025 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.54. | Мероприятие (результат) 1.11 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» в 2026 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.55. | Контрольная точка 1.11.1. Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления | 1 мая 2026 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | список | Информационная система отсутствует |
| 1.56. | Контрольная точка 1.11.2. Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления | 30 июня 2026 г. |  | договор | Информационная система отсутствует |
| 1.57. | Контрольная точка 1.11.3. Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан | 1 ноября 2026 г. |  | список | Информационная система отсутствует |
| 1.58. | Контрольная точка 1.11.4. Средства субвенции перечислены в местный бюджет | 28 декабря 2026 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.59. | Мероприятие (результат) 1.12 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» в 2027 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.60. | Контрольная точка 1.12.1. Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления | 1 мая 2027 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | список | Информационная система отсутствует |
| 1.61. | Контрольная точка 1.12.2. Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления | 30 июня 2027 г. |  | договор | Информационная система отсутствует |
| 1.62. | Контрольная точка 1.12.3. Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан | 1 ноября 2027 г. |  | список | Информационная система отсутствует |
| 1.63. | Контрольная точка 1.12.4. Средства субвенции перечислены в местный бюджет | 28 декабря 2027 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |
| 1.64. | Мероприятие (результат) 1.12 «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» в 2028 году реализации | Х | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х |
| 1.65. | Контрольная точка 1.12.1. Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления | 1 мая 2028 г. | Администрация Песчанокопского района, Стерлева Я.Г., начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Руденко М.Ю., начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | список | Информационная система отсутствует |
| 1.66. | Контрольная точка 1.12.2. Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления | 30 июня 2028 г. |  | договор | Информационная система отсутствует |
| 1.67. | Контрольная точка 1.12.3. Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан | 1 ноября 2028 г. |  | список | Информационная система отсутствует |
| 1.68. | Контрольная точка 1.12.4. Средства субвенции перечислены в местный бюджет | 28 декабря 2028 г. |  | отчет | Информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»

- Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрации района; |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### муниципальная программа Песчанокопского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за дос-тижение показателя |  | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справоч-но) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
|  |  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество актуализированных документов территориального планирования |  | возрастание | МП | шт. | 9,0 | 2023 | 9,0 | - | - | - | - | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района |  | ГИСОГД |  |
| 1.2. | ### Количество актуализированных документов градостроительного зонирования |  | возрастание | МП | шт | 9,0 | 2023 | 9,0 | - | - | - | – | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района |  | ГИСОГД |  |
| 1.3. | Количество актуализированных нормативов градостроительного проектирования |  | возрастание | МП | процентов | 0 | 2023 | 10 | - | - | - | – | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района |  | ГИСОГД |  |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 |  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 Выполнение карта (плана) объекта землеустройства после изменения границ населенных пунктов в генеральных планах сельских поселений | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### территории, в том числе для жилищного строительства, соответствуют установленной совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, увеличение объема жилищного строительства | ### шт. | ### 0 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 Выполнение карта (плана) объекта землеустройства после изменения границ территориальных зон в правилах землепользования и застройки сельских поселений | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### территории, в том числе для жилищного строительства, соответствуют установленной совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, увеличение объема жилищного строительства | шт | ### 0 | 2023 | ### 0 |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3 Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Песчанокопского района и местные нормативы градостроительного проектирования Песчанокопского муниципального района Ростовской области | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, | шт. | ### 10 | 2023 | ### 10 |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» (всего), в том числе: | Х | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнение карта (плана) объекта землеустройства после изменения границ населенных пунктов в генеральных планах сельских поселений» (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнение карта (плана) объекта землеустройства после изменения границ территориальных зон в правилах землепользования и застройки сельских поселений» (всего), в том числе: | Х | - | - | - |  | - |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  | - |  |  | - | - |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3 Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Песчанокопского района и местные нормативы градостроительного проектирования Песчанокопского муниципального района Ростовской области | Х | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 04120640290290240 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения, отраслевого отдела Администрации Песчанокопского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнение карта (плана) объекта землеустройства после изменения границ населенных пунктов в генеральных планах сельских поселений» | - | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора) | - | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1 «Закупка включена в план закупок» | - | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора) | план | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3 «Мероприятие проведено» | - | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4 «Кадастровый учет» | - | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора) | Выписка ЕГРН | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на выполнение карта (плана) объекта землеустройства после изменения границ территориальных зон в правилах землепользования и застройки сельских поселений» | Х | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора) | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 ### «Закупка включена в план закупок» | - | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора) | план | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - |  | справка | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Мероприятие проведено» | - |  | справка | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Кадастровый учет» | - |  | Выписка ЕГРН | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 1.3 «Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Песчанокопского района и местные нормативы градостроительного проектирования Песчанокопского муниципального района Ростовской области | Х | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора) | Х | Х |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.1 ### «Закупка включена в план закупок» | март 2025 г. | Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора) | план | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.3.2 «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | август 2025 г. |  | справка | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.3.3 «Мероприятие проведено» | октябрь 2025 г. |  | справка | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.3.4 «Внесение в ФГИС ТП» | декабрь 2025 г. |  | справка | ФГИС ТП |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного

фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда»

- Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства; отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи, и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района; сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района; главы Администраций сельских поселений |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### муниципальная программа Песчанокопского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за дос-тижение показателя |  | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справоч-но) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
|  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество снесенных домов, расселение которых завершено в полном объеме | возрастание | МП | шт. | - | 2023 | - | - | - |  | - | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства, отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи, и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района, сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района главы Администраций сельских поселений |  | АИС ППК «ФРТ» |  |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 |  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» | ### выполнение работ | ### Обеспечение безопасных условий проживания граждан, вовлечение в оборот земельных участков | ### шт. | ### 0 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда» (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» | Х |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | - | - | - | - | - |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения, отраслевого отдела Администрации Песчанокопского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» | - | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства (Кравцов А.Н., заместитель главы), отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи, и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района (Прудников А.А., начальник отдела), Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора); главы Администраций сельских поселений (Острогорский А.В., Замковая Н.Б., Пожидаев С.В., Щербаков А.А., Балык А.В., Мертенцева И.В., Кутыгин А.А., Булгаков П.А., Забелина Л.В.) | - | АИС ППК «ФРТ» |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1 «Заключены соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по сносу домов» | - | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства (Кравцов А.Н., заместитель главы), отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи, и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района (Прудников А.А., начальник отдела), Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора); главы Администраций сельских поселений (Острогорский А.В., Замковая Н.Б., Пожидаев С.В., Щербаков А.А., Балык А.В., Мертенцева И.В., Кутыгин А.А., Булгаков П.А., Забелина Л.В.) | соглашения | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2 «Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по сносу домов» | - | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства (Кравцов А.Н., заместитель главы), отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи, и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района (Прудников А.А., начальник отдела), Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора); главы Администраций сельских поселений (Острогорский А.В., Замковая Н.Б., Пожидаев С.В., Щербаков А.А., Балык А.В., Мертенцева И.В., Кутыгин А.А., Булгаков П.А., Забелина Л.В.) | Муниципальные контракты | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3 «Произведена приемка выполненных работ по муниципальному контракту» | - | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства (Кравцов А.Н., заместитель главы), отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи, и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района (Прудников А.А., начальник отдела), Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора); главы Администраций сельских поселений (Острогорский А.В., Замковая Н.Б., Пожидаев С.В., Щербаков А.А., Балык А.В., Мертенцева И.В., Кутыгин А.А., Булгаков П.А., Забелина Л.В.) | Акт приемки-сдачи выполнения работ | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4 «Направлен отчет о выполнении работ по сносу домов признанных аварийными и подлежащими сносу» | - | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства (Кравцов А.Н., заместитель главы), отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи, и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района (Прудников А.А., начальник отдела), Сектор по вопросам архитектуры и градостроительства Администрация Песчанокопского района (Митина Е.В., начальник сектора); главы Администраций сельских поселений (Острогорский А.В., Замковая Н.Б., Пожидаев С.В., Щербаков А.А., Балык А.В., Мертенцева И.В., Кутыгин А.А., Булгаков П.А., Забелина Л.В.) | отчет | АИС ППК «ФРТ» |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                 О.В. Купина