[image: image1.jpg]


 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	14.12.2021
	
	  №
	1082
	
	с. Песчанокопское


О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 10.03.2020 №137 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597», постановления Правительства Ростовской области от 24.10.2019 №742 «О некоторых мерах по реализации Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 30.11.2021 № 10  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 №404 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
Постановляю:
1. Приложение к постановлению Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2.  Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
3.  Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Песчанокопского района «Район официальный».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по вопросам муниципального хозяйства Администрации района Прудникова А.А.
Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский     
Постановление вносит:      
отдел по вопросам 
муниципального хозяйства
Приложение
к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 14.12.2021 № 1082
Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018 – 2024 годы
Паспорт муниципальной программы Песчанокопского района

«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018 – 2024 годы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Песчанокопского района



	Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Песчанокопского района,
Администрации сельских поселений Песчанокопского района



	Участники муниципальной программы
	Администрация Песчанокопского района

Администрации сельских поселений Песчанокопского района, жители, индивидуальные предприниматели, юридические лица, общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Песчанокопского района


	Подпрограммы муниципальной программы
	1. Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района

	
	2. Инициативные проекты

	Цель (цели) муниципальной программы


	Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий сельских поселений на территории Песчанокопского района. 

Активизация участия жителей в определении приоритетов расходования средств бюджетов сельских поселений, поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения


	Задачи муниципальной программы
	Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий (парков, скверов и пр.) Песчанокопского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями 

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2018-2024 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Срок реализации подпрограммы инициативных проектов не может превышать один год 



	Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Песчанокопского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

1. Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района
	Всего: в 2019 г- 29 873,11 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета- 28 220,0 тыс. руб.

средства областного бюджета – 1614,3 тыс. руб.

средства бюджетов Песчанокопского и Летницкого сельских поселений – 38,81 тыс. руб.

2020 год –71 431,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -45 509,8 тыс. рублей, 

областного бюджета -22 950,8 тыс. рублей,

средства бюджетов Песчанокопского, Летницкого, Развильненского и Жуковского сельских поселений– 2336,5 тыс. руб., средства внебюджетных источников -634,4 тыс. рублей.

2021 год –57 554,10 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -56 329,7 тыс. рублей, областного бюджета –1 149,7 тыс. рублей средства бюджетов Песчанокопского, Развильненского, сельских поселений – 74,7 тыс. рублей, 

2022 год – 11 705,7 тыс. рублей в том числе средства федерального бюджета – 11 456,6 тыс. рублей, областного бюджета 233,9 тыс. рублей, средства бюджета Развильненского сельского поселения – 15,2 тыс. рублей



	2. Инициативные проекты
	Всего 2020 год – 2 400,2 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 1 658,0 тыс. рублей, средства бюджета Песчанокопского сельского поселения – 107,8 тыс. рублей, средства внебюджетных источников 634,4 тыс. рублей.

Всего 2021 год – 2175,0 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 1 785,0 тыс. рублей, средства бюджета Богородицкого сельского поселения – 220,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников 170,0 тыс. рублей.

	Конечные результаты муниципальной программы
	1.Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Песчанокопского района с численностью населения свыше 1 000 человек к 2024 году.

2. Благоустройство и улучшение общественной инфраструктуры


1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
При реализации подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» Песчанокопского района, по состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения, проживающего на территории Песчанокопского    района, составляет 28171 тыс. жителей. 

В Песчанокопском 14 населённых пунктов в составе 9 сельских поселений.

Только в 7 населенных пунктах Песчанокопского района численность населения превышает 1000 человек.

На территории Песчанокопского района расположено 10 общественных территорий. 

Доля благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района составляет 77,8 % от общего количества.

Потребность в благоустройстве территорий Песчанокопского района обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации. Для нормального функционирования сельских поселений Песчанокопского района большое значение имеет инженерное благоустройство общественных территорий. 

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района». 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно: 

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); 

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Песчанокопского района.
Общественные территории формируются из числа наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта (парки, скверы, улицы, аллеи, площади) Мероприятия по благоустройству общественных территорий могут включать в себя: обустройство зон отдыха, приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов населенных пунктов Песчанокопского района.

Успешная реализация в Песчанокопском районе приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов Песчанокопского района, численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Песчанокопского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органа местного самоуправления Песчанокопского района. При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: риски, связанные с изменением бюджетного законодательства. В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Реализация подпрограммы «Инициативные проекты» на территории Песчанокопского района, позволит максимально использовать участие жителей в решении вопросов местного значения посредством определения направлений расходования бюджетных средств, реализации проектов местных инициатив и последующем общественном контроле.  

На территории Песчанокопского района инициативные проекты реализуются с 2020г с целью раскрытия потенциала малых территорий, вовлечения жителей в деятельность по улучшению качества жизни и принятия совместно с органами власти решений по организации местного самоуправления. Программа предусматривает проведение конкурсного отбора для предоставления субсидий на поддержку проектов инициативных жителей Песчанокопского района по обустройству детских и спортивных площадок, благоустройству общественных территорий и инфраструктуры (ремонт дорог, организация освещения, водоснабжение).
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года   № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Приоритетном проекте «Формирование современной городской среды», утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию от 21 ноября 2016 года № 10; постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Ростовской области от 24.10.2019 №742 «О некоторых мерах по реализации Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС, Областного Закона «Об инициативных проектах» от 01.08.2019 №178.
Одним из основных стратегических направлений развития Песчанокопского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Песчанокопского района.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Песчанокопского района. Активизация участия жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов, поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения. 
Основными целями и задачами инициативных проектов являются:

- активизация участия жителей сельских поселений в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов; поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения.

 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Песчанокопского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями.      

Задачами инициативных проектов являются:

- создание нового механизма взаимодействия жителей и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения; повышение заинтересованности жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения посредст​вом их финансового и нефинансового участия в реализации ини​циативных проектов; усиление общественного контроля за деятельностью органов мест​ного самоуправления.
Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годах, этапы реализации не выделяются. 

Срок реализации инициативных проектов не может превышать один год.
По итогам реализации муниципальной программы подпрограммы «Благоустройство общественных территории» к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты: благоустройство 7 общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Песчанокопского района с численностью населения свыше 1 000 человек к 2024 году.

3. Обеспечение доли проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов поселений Песчанокопского района с численностью населения свыше 1 000 человек к 2024 году, прошедших процедуру общественных обсуждений, к 2024 году составит 100 %.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству общественных иных территорий соответствующего функционального назначения.  

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод ввиду того, что:

- задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Песчанокопского района с учетом приоритетов территориального развития, возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида Песчанокопского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

В реализации муниципальной программы Песчанокопского района подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» принимают участие населенные пункты 7 поселений Песчанокопского района, численностью населения свыше 1 000 человек (далее – поселения Песчанокопского района). 
В реализации подпрограммы «Инициативные проекты» принимают участие населенные пункты 9 сельских поселений Песчанокопского района. 
3. Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы.
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения

	
	
	Единиц
	м2

	1
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий»
	5
	

	1.1
	Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, 
ул. Суворова 2Е
	1
	66265

	1.2
	Благоустройство общественной территории парка участок №1 по                                 ул. Ленина, с. Летник Песчанокопского района Ростовской области
	1
	10833

	1.3
	Общественная территория                                с. Развильное пл. Ленина (благоустройство)
	1
	10546

	1.4
	Парк с. Жуковское, ул. Гагарина, 35

(благоустройство)
	1
	30170

	1.5
	Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное,                  ул. Комсомольская, 50 м на северо-восток от д. 2/2
	1
	25 570

	2
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в рамках подпрограммы «Инициативные проекты»

Благоустройство школьной аллеи, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с.Песчанокопское, ул. Первой Конной Армии, 29-а
Благоустройство первой очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский
	2

1

1
	2000
15 340

	3
	Количество благоустроенных территорий за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области:

3.1 Приобретение детско спортивно-игрового оборудования (детский спортивно-игровой комплекс Солярис 02-1 шт, брусья параллельные -1шт) для установки по адресу: Ростовская область, с. Жуковское, ул. Гагарина 35

3.2 Приобретение элементов благоустройства (резиновая плитка – 55шт., поребрик-30шт.) для последующей установки по адресу: Ростовская область, с. Жуковское ул. Гагарина,35
	1
	55


4. Сроки реализации Программы.

Срок реализации Программы - 2018 -2024 года, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы. 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Финансирование мероприятий программы, подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ростовской области, бюджетов Песчанокопского, Летницкого, Жуковского, Развильненского и Богородицкого сельских поселений, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы «Благоустройство общественных территорий»:

на 2019 год составляет 29 873,11 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 28 220,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 614,3 тыс. рублей, за счет средств бюджетов Песчанокопского и Летницкого поселений – 38,81 тыс. рублей;

на 2020 год составляет 71 431,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 45 509,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 22 950,8 тыс. рублей, за счет средств бюджетов Летницкого, Песчанокопского, Развильненского и Жуковского сельских поселений – 2 336,5 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 634,4 тыс. рублей;

на 2021 год составляет 57 554,10 тыс. рублей, за счет средств, федерального бюджета – 56 329,7 тыс. рублей, областного бюджета -1 149,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского, Развильненского сельских поселений – 74,70 тыс. рублей.

на 2022 год составляет 11 705,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 11 456,6 тыс. рублей, областного бюджета -233,9 тыс. рублей, бюджета Развильненского сельского поселения – 15,2 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы «Инициативные проекты»: 

на 2020 год составляет 2 400,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 658,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения – 107,8 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 634,4 тыс. рублей.

на 2021 год составляет 2 175,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 785,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Богородицкого сельского поселения – 220,0 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 170,0 тыс. рублей.

6. Перечень мероприятий Программы.
          Основу Программы составляет ремонт и благоустройство мест массового пребывания населения. Механизм реализации Программы определяется Администрацией Песчанокопского района и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

          Заказчик Программы:

Отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

          Исполнители Программы:

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

- обеспечивают согласованность действий заказчика программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- представляют в установленном порядке отчеты.

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.
Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица 2

	Годы


	Источники финансирования, тыс. руб.
	Всего

(тыс.руб)

	
	Федера-льный бюджет

(тыс.руб)
	Област-ной бюджет

(тыс.руб)
	Бюджет Песчано-копского района

(тыс.руб)
	Бюджет сельских поселений Песчанокопс-кого района

(тыс.руб)
	Внебюд-жетные источни-ки

(тыс.руб)
	

	1. Благоустройство общественных территорий

	Песчанокопское сельское поселение.
Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова 2Е

	2019 год
	13 520,0
	1 314,3
	0,0
	19,31
	0,0
	14 853,61

	2020 год
	13 000,0
	15 715,0
	0,0
	1 865,5
	0,0
	30 580,5

	2021год
	44 873,1
	915,8
	0,0
	59,5
	0,0
	45 848,4

	Итого
	71 393,1         17 945,1            0,0                1944,31              0,0
	91 282,51

	Летницкое сельское поселение.  
 Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник Песчанокопского района Ростовской области

	2019 год
	14 700,0
	300,0
	0,0
	19,5
	0,00
	15 019,5

	2020 год
	0,0
	4 914,3
	0,0
	319,2
	0,00
	5 233,5

	Итого
	14 700,0
	5 214,3
	0,0
	338,7
	0,00
	20 253,0

	Развильненское сельское поселение. 
1. Общественная территория с. Развильное пл. Ленина (благоустройство)
2. Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50 м на северо-восток от д. 2/2

	2020 год
	18 325,3
	374,0
	0,00
	25,0
	0,00
	18 724,3

	2021 год
	11 456,6
	233,9
	0,00
	15,2
	0,00
	11 705,7

	2022 год
	11 456,6
	233,9
	0,00
	15,2
	0,00
	11705,7

	Итого
	41 238,5
	841,8
	0,00
	55,4
	0,00
	42 135,7

	Жуковское сельское поселение.
Парк с. Жуковское, ул. Гагарина, 35 (благоустройство)

	2020 год
	14184,5
	289,5
	0,00
	19,0
	0,00
	14 493,0

	Итого
	14 184,5
	289,5
	0,00
	19,0
	0,00
	14 493,0

	2. Инициативные проекты

	Песчанокопское сельское поселение

Благоустройство школьной аллеи, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с.Песчанокопское, ул. Первой Конной Армии, 29-а


	2020 год
	0,00
	1 658,0
	0,00
	107,8
	634,4
	2 400,2

	Богородицкое сельское поселение 

Благоустройство первой очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский



	2021год
	0,00
	1785,0
	0,00
	220,0
	170,0
	2175,0

	Всего
	0,00
	3 448,0
	0,00
	327,8
	804,4
	4575,2


	Жуковское сельское поселение с. Жуковское ул. Гагарина 35

Благоустройство общественной территории за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 

	Наименование
	Средства резервного фонда Правительства РО (тыс. руб)

	1
	Приобретение детско спортивно-игрового оборудования (детский спортивно-игровой комплекс Солярис 02-1 шт, брусья параллельные -1шт) для установки по адресу: Ростовская область, с. Жуковское, ул. Гагарина 35
	270,00

	2
	Приобретение элементов благоустройства (резиновая плитка – 55шт., поребрик-30шт.) для последующей установки по адресу: Ростовская область, с. Жуковское ул. Гагарина,35
	230,00


8. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом. Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Песчанокопского района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Песчанокопского района. Администрация Песчанокопского района осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы. 
Управляющий делами

Администрации района                                                                        О.В. Купина                                                                                        

13

