[image: image1.jpg]


 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	30.12.2021
	
	  №
	1202
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении плана реализации в 2022 году муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды» 

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:

1. Утвердить план реализации в 2022 году муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет»
3.   Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.
Глава Администрации

Песчанокопского района                                                              И. И. Апольский
Постановление вносит:

отдел по вопросам 
муниципального хозяйства

Приложение 
к постановлению  Администрации 

Песчанокопского района
от 30.12.2021 № 1202
План
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Песчанокопского района на 2022год
	№ п/п
	Номер и наименование <4>

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Плановый срок реализации 
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	1. Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района

	
	2. Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50 м на северо-восток от д. 2/2
	Администрация Песчанокопского района, администрация Развильненского сельского поселения. 
	Благоустройство парка: укладка плитки, установка МАФ ов, наружного освещения, видеонаблюдение, озеленение
	01.01.2022г
-

01.09.2022г
	11 705,7
	11456,6

	233,9
	15,2
	0,00

	
	2. Подпрограмма Инициативные проекты

	
	Благоустройство II очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская обл., Песчанокопский р-он, с. Богородицкое, пер. Советский
	Администрация Песчанокопского района
	Благоустройство парка: 
	01.01.2022г
-
01.10.2021г
	420,0
	0,0
	0,0
	420,0
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной

программы 

	Комплексное благоустройство общественных территорий Песчанокопского района
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	Итого по муниципальной
программе
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Песчанокопского района Заместитель главы по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н.
	2022г


	12 125,7
	11 456,6

	233,9
	435,2
	0,00


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                                 О.В. Купина

2

