ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)
	
	
	  №
	
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за I полугодие 2023 года 
В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» за I полугодие 2023 года согласно приложению.
2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам Хомец М.О.
Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                 И.И. Апольский
Постановление вносит:

отдел социально-экономического развития

и привлечения инвестиций

Приложение 
к постановлению  Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского  района  
от         №  
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА"

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА 
	№
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения 

	
	
	
	
	
	
	Предус-мотрено муници-пальной програм-мой 
	Предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	Факт на отчет-ную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Программа   «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района»

	
	
Подпрограмма 1   «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»

	1.1. 
	Основные мероприятия:
	

	1.1.1.
	 Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства
	Администрация  Песчанокопского района

Кравцов А.Н.

Митина Е.В.

Попович С.И.

Главы Администраций сельских поселений района

	вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-
	-
	Денежные средства не предусмотрены

	1.1.2
	Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
	Администрация  Песчанокопского района

Кравцов А.Н.

Митина Е.В.

Главы Администраций сельских поселений района 


	карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ населенных пунктов
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-
	-
	Денежные средства не предусмотрены

	1.1.3
	Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования 

и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства
	Администрация  Песчанокопского района

Кравцов А.Н.

Митина Е.В.

Главы Администраций сельских поселений района 


	сформированные территории, в том числе для жилищного строительства
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-
	-
	Денежные средства не предусмотрены

	
	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»

	2.1. 
	  Основные мероприятия:

	2.1.1.


	Создание условий для развития рынка доступного жилья, повышение качества в строительстве, развитие жилищного строительства, с учетом проходимой модернизации в строительной отрасли

	Администрация  Песчанокопского района

Кравцов А.Н.

Митина Е.В.

Прудников А.В.

Главы Администраций сельских поселений района 

 
	доступный

рынок жилья,

в том числе стандартного жилья
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-
	-
	Денежные средства не предусмотрены

	
	Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

	3.1.
	Основные мероприятия:

	3.1.1.
	Переселение граждан из многоквартир-ного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
	Администрация  Песчанокопского района

 Кравцов А.Н.

Прудников А.А.
	ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-
	-
	Денежные средства не предусмотрены

	3.1.2.
	Обеспечение жильем молодых семей в Песчанокопском районе
	Администрация  Песчанокопского района

 Хомец М.О.

Лунева М.М. 

Черненко Н.А.
	В I полугодии 2023 года свои жилищные условия улучшила одна многодетная семьи (семья Каканян Г.Л.)
	01.01.2023
	31.12.2023
	2 608,0
	2 608,0
	2 607,9
	Денежные средства освоены в полном объеме

	3.1.3.
	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-ванных жилых помещений 
	Администрация  Песчанокопского района

 Хомец М.О.

Лунева М.М. 

Черненко Н.А.
	В I полугодии 2023 год приобретено два (необходимо приобрести два) жилых помещения для предоставления детям-сиротам
	01.01.2023
	31.12.2023
	4 553,5
	4 553,5
	4 553,5 
	Денежные средства освоены в полном объеме

	3.1.4.
	Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершенно-летних детей
	Администрация  Песчанокопского района

 Хомец М.О.

Лунева М.М. 

Черненко Н.А.
	За первое полугодие 2023 года обращений данной категории граждан не поступало
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-
	-
	Денежные средства не предусмотрены

	В течение первого полугодия 2023 года
	7 161,5
	7 161,5
	7 161,4
	х


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                         О.В. Купина

2

