[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	03.03.2021
	
	  №
	151
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за 2020 год
В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района», 
Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за 2020 год согласно приложениям №1, №3-5 к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за 2020 год согласно приложению №2
3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4.     Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по вопросам муниципального                                           хозяйства Чунихина П.А.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель 

главы Администрации района 

по социальным  вопросам                                                               И.И. Апольский
Постановление вносит:

отдел по вопросам муниципального хозяйства
Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 03.03.2021  № 151
Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за отчетный 2020 год
1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год.


В целях создания условий для повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Песчанокопского района в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 821 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размере платы граждан за коммунальные услуги»
2. Приобретение материалов по ремонту водопроводов.
3. Приобретение специализированной коммунальной техники
2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из трех основных мероприятий. Программой «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» выполнено три мероприятия в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за 2020 год. 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

 Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, являются: 

- внесение изменений в проектную документацию;

-использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 1833,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1552,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района – 277,1 тыс. рублей, бюджеты сельских поселений – 4,0 тыс. рублей План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 404  «Об утверждении бюджета Песчанокопского рай-она на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 1833,6 тыс. рублей. 
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1833,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1552,5 тыс. рублей,
бюджет Песчанокопского района – 277,1 тыс. рублей 

бюджет сельских поселений – 4,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1778,5 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» 

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены не в полном объеме. 

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2020 год характеризуются целевым показателем «Повышение удовлетворенности населения-Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания» плановые значения, которого достигнуты. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района». 

 
6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  (3/3) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 1778,9 тыс. руб. / 1833,6 тыс. руб. = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 55,1 тыс. рублей. Администрацией Песчанокопского района, софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном объёме. 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.
Управляющий делами

Администрации района                                                            О.В. Купина 
Приложение №2
к постановлению Администрации 

Песчанокопского района 
от  03.03.2021  № 151 

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за отчетный период 12 мес. 2020 г.

	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы  бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  

 программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения   качественными коммунальными услугами населения Песчанокопского района»

	
	X
	X
	X
	1833,6
	1833,6
	1778,5
	55,1

	
	Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района
Чунихин П.А.
	повышение

удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания

	2020
	2020
	81,3
	81,3
	26,2
	55,1

	
	Возмещение предприятиям

жилищно-коммунального

хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размере платы граждан за коммунальные услуги»
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района

Чунихин П.А.
	повышение

удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания
	2020
	2020
	81,3
	81,3
	26,2
	55,1

	
	Основное мероприятие 2.6
Приобретение материалов по ремонту водопроводов
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района

Чунихин П.А.
	Повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем надежности услуг водоснабжения
	2020
	2020
	179,7
	179,7
	179,7
	0

	
	Основное мероприятие 2.9.

Приобретение специализированной коммунальной техники
	Заместитель главы Администрации Песчанокопского района

Чунихин П.А.
	повышение

удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания
	2020
	2020
	1572,6
	1572,6
	1572,6
	0

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 
	
	повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания
	X
	2020
	1833,6
	1833,6
	1752,3
	X

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	1833,6
	1833,6
	1778,5
	55,1

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	X
	X
	X
	1833,6
	1833,6
	1778,5
	55,1


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                         О.В. Купина

Приложение №3
к постановлению Администрации 

Песчанокопского района

от 03.03.2021   № 151
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
контрольных событий  муниципальной программы 

за 2020 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Песчанокопского района»
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.5.
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района
	2020
	09.01.2020
	31.12.2020
	Повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания
	Снижение удовлетворенности организаций ЖКХ Песчанокопского района в части не полной оплаты за предоставленные услуги
	При финансировании Развильненского сельского поселения в конце финансового года некорректно указаны реквизиты для перечисления средств

	
	Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размере платы граждан за коммунальные услуги»
	Отдел по вопро-сам муници-пального хозяй-ства Админи-страции Песча-нокопского рай-она
	2020
	09.01.2020
	31.12.2020
	Повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания
	Снижение удовлетворенности организаций ЖКХ Песчанокопского района в части не полной оплаты за предоставленные услуги
	При финансировании Развильненского сельского поселения в конце финансового года некорректно указаны реквизиты для перечисления средств

	
	Основное мероприятие 2.6
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Приобретение материалов по ремонту водопроводов
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района
	2020
	09.01.2020
	31.12.20
	Повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания
	Повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания
	

	
	Основное мероприятие 2.9
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Приобретение коммунальной техники
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского рай-она
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания
	Повышение удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем коммунального обслуживания
	

	
	Контрольное событие  муниципальной  
	Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района
	2020
	Х
	31.12.2020
	
	Проведены работы в полном 
объеме
	


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                         О.В. Купина

Приложение №4
к постановлению Администрации 

Песчанокопского района

от 03.03.2021  № 151
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
	№
п/п
	Номер и наименование показателя (индикатора)
	Вид показателя <1>
	Единица измерения
	

	
	
	
	
	2017

отчет
	2018 

отчет
	2019

отчет
	2020

план
	2020

 отчет
	Обоснование

 отклонений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9

	
	
	Муниципальная  программа

	
	Показатель 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области
	Статистический
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	
	Показатель 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ     
	Статистический
	шт.
	Х
	2
	2
	2
	2
	-

	
	Показатель. Приобретение специализированной коммунальной техники
	Статистический
	шт.
	Х
	Х
	3
	2
	2
	-


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                         О.В. Купина

Приложение № 5

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского района  

от 03.03.2021 № 151
СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» 

за 2020 год.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных
	Фактические расходы

(тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	Муниципальная программа Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» 

	всего
	1833,6
	1833,6
	1778,5

	
	местный бюджет
	277,1
	277,1
	277,1

	
	Безвозмездные поступления в местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	В том числе за счет средств:
	
	
	

	
	областного бюджета
	1552,5
	1552,5
	1497,4

	
	Бюджет сельских поселений
	4
	4
	4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                         О.В. Купина

